АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕХАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «06»  мая 2020 г.            № 209

О подготовке проектов внесения изменений в местные

нормативы градостроительного проектирования

Нехаевского муниципального района

Волгоградской области и сельских поселений,

входящих в его состав

Руководствуясь ст. 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 24.10.2017г. № 151-ОД,  постановлением администрации Нехаевского муниципального района Волгоградской области № 113 от 26.02.2020 «О порядке подготовки  и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Нехаевского муниципального района Волгоградской области, сельских поселений, входящих в его состав, и внесения изменения в них, Уставом Нехаевского муниципального района Волгоградской области, администрация Нехаевского муниципального района Волгоградской области

постановляет:

- Подготовить проекты внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Нехаевского муниципального района Волгоградской области и  сельских поселений, входящих в его состав.

- Утвердить  план мероприятий по подготовке проектов внесения изменений в нормативы градостроительного проектирования Нехаевского муниципального района Волгоградской области и сельских поселений, входящих в его состав.

2.       Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Нехаевского муниципального района Волгоградской области  в сети «Интернет».

3.  Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нехаевского муниципального района Волгоградской области - начальника отдела по строительству, ЖКХ и охране окружающей среды администрации Нехаевского муниципального района Волгоградской области -

Н.Н. Фролова.

Глава Нехаевского

муниципального района                                                                          С.В. Кузнецов

Утверждено

Постановлением

администрации Нехаевского

муниципального района

Волгоградской области

от «06»  мая 2020 г. №209

План мероприятий

по подготовке проектов внесения изменений в нормативы градостроительного проектирования  Нехаевского муниципального района Волгоградской области и сельских поселений, входящих в его состав

| № п/п | Виды работ | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проектов внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Нехаевского муниципального района, Волгоградской области и сельских поселений, входящих в его состав | в течение 5-ти дней | Отдел по строительству, ЖКХ и ООС администрации Нехаевского муниципального района |
| 3. | Согласование проектов внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Нехаевского муниципального района, Волгоградской области и сельских поселений, входящих в его состав | 3 дня | Отдел по строительству, ЖКХ и ООС администрации Нехаевского муниципального района |
| 4. | Размещение на официальном сайте Администрации Нехаевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и опубликование в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов проектов внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Нехаевского муниципального района, Волгоградской области и сельских поселений, входящих в его состав | не менее чем за два месяца до утверждения | Отдел по строительству, ЖКХ и ООС администрации Нехаевского муниципального района |
| 5. | Утверждение нормативов градостроительного проектирования | 30 дней | Нехаевская районная Дума |
| 6. | Размещение в федеральной государственной информационной системе территориального планирования | в срок, не превышающий десяти дней со дня утверждения указанных нормативов | Отдел по строительству, ЖКХ и ООС администрации Нехаевского муниципального района |